Họ tên: Nguyễn Triến

MSSV: 110120081

Lớp: DA20TTA

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Tuần 1: Ngày 13/11/2023 đến 19/11/2023**

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo chương 1, 2, 3

- Trình bày về thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đồ án

Nội dung hoàn thành:

- Hoàn thành chương 1, 2

- Thiết kế được cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đồ án

Nội dung không hoàn thành:

- Không hoàn thành báo cáo chương 3

Tuần 2: Từ ngày 27/11/2023 đến 03/12/2023

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo chương 3

- Thiết kế phần front-end cho websitequản lý thông tin đồ án

Nội dung hoàn thành:

- Thiết kế phần front-end cho websitequản lý thông tin đồ án

Nội dung không hoàn thành:

- Không hoàn thành báo cáo chương 3

Tuần 3: Từ ngày 11/12/2023 đến 17/12/2023

Nội dung báo cáo:

- Xử lý backend sửa, xóa thông tin các đối tượng trong file XML.

- Xử lý các chức năng khác: Xem đồ án, đăng ký, hủy đăng ký,…

Tuần 4: Từ ngày 25/12/2023 đến 31/12/2023

Nội dung báo cáo:

Kiểm tra dữ liệu, kiểm thử lại website các phần đã thực hiện và tiến hành chỉnh sửa các phần sai sót và hoàn thiện bài báo cáo.

Tuần 5: Từ ngày 02/01/2024 đến 07/01/2024

Nội dung báo cáo:

Chỉnh sửa các phần sai sót theo yêu cầu của giảng viên và hoàn thiện bài báo cáo.